| Администрация С е р г а ч с к о г о муниципального округа Нижегородской области КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ул.М.Горького, 31 г.Сергач, Нижегородская область, 607510 тел.: 5-14-07, 5-12-71, факс (83191) 5-27-33 E-mail: kio_sergach@mts-nn.ru от______________г. № _____ на № ________ от ______________ О направлении отчета | Управление экономического развития администрации Сергачского муниципального округа Барсуковой Е.Е. |
| --- | --- |

Во исполнение пункта 8.4. постановления администрации Сергачского муниципального округа от 04.07.2023г. №397 направляем отчет, согласно приложениям на  30 листах.

#### Заместитель главы администрации,

#### руководитель КУМИ и ЖКХ                                                                          С.В.Вотяков

#### Мотова

#### 5-12-17(доб.202)

ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Раздел 1 отчета.

Исполнение бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области и иных финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, а так же данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов, бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, исполнении прочих источников (средств предприятий и организаций, собственных средств населения) представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

#### Таблица 1.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области  на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | заказчик-координатор соисполнители, | Расходы (руб.) за отчетный период (2025 год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области | всего | 48119900,00 | 34754093,56 | 34370565,60 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 48119900,00 | 34754093,56 | 34370565,60 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом Сергачского муниципального округа Нижегородской области | всего | 15123700,00 | 16044365,76 | 15660852,53 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация учета, разграничения и перераспределения муниципального имущества. Проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области. Приобретение в муниципальную собственность Сергачского муниципального округа Нижегородской области объектов недвижимости и земельных участков. Улучшение технических характеристик муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области, повышение его коммерческой привлекательности, в том числе: Основные направления расходов: - Проведение технической инвентаризации, паспортизации, кадастрового учета объектов муниципальной собственности - Проведение работ по снятию с кадастрового и технического учета объектов капитального строительства - Страхование автотранспорта, проведение техосмотра; - Мероприятия по земельным ресурсам, в том числе проведение кадастровых работ по формированию и уточнению границ земельных участков; - Проведение оценки рыночной стоимости права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков до разграничения муниципальной собственности на землю - Проведение кадастровых работ по установлению границ муниципальных образований и населенных пунктов Сергачского муниципального округа - Проведение оценки рыночной стоимости размера возмещения изымаемой недвижимости для муниципальных нужд. - Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. - Проведение работ по выявлению соответствия строительным нормам и правилам вводимым в эксплуатацию квартир. |  | 434000,00 74000,00 75000,00 15000,00 70000,00 50000,00 131000,00 19000,00 0,00 0,00 | 917158,79 225800,00 75053,56 14905,23 150500,00 200900,00 231000,00 19000,00 0,00 0,00 | 917158,79 225800,00 75053,56 14905,23 150500,00 200900,00 231000,00 19000,00 0,00 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация муниципального сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель в том числе основные направления расходов: 1.Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации прогнозного плана приватизации; 2. Проведение оценки рыночной стоимости права аренды объектов муниципальной собственности (казны); 3. Проведение оценки рыночной стоимости при продаже земельных участков; 4. Проведение оценки рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности. |  | 92000,00 50000,00 20000,00 22000,00 0,00 | 336800,00 237800,00 20000,00 79000,00 0,00 | 336800,00 237800,00 20000,00 79000,00 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация аварийно-диспетчерского и технического обслуживания сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Сергачского муниципального округа |  | 5000,00 | 25000,51 | 19709,04 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение в муниципальную собственность Сергачского муниципального округа Нижегородской области движимого имущества, в том числе транспортные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования - Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области - Предоставление субсидий транспортным предприятиям Сергачского муниципального округа Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  | 14592700,00 14592700,00 0,00 | 14765406,46 14765406,46 0,00 | 14387184,70 14387184,70 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  | 17022200,00 | 3285793,15 | 3285793,15 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение конкурсов и другие мероприятия |  | 91000,00 | 59969,40 | 59969,40 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение функционирование системы дежурно-диспетчерской службы коммунального хозяйства Сергачского муниципального округа |  | 1582300,00 | 1656465,67 | 1656465,67 |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (взнос собственника на капитальный ремонт) |  | 1472000,00 | 1550358,08 | 1550358,08 |
| Основное мероприятие 2.5 | Расходы на оформление материалов для участия в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  | 24000,00 | 19000,00 | 19000,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Расходы по оплате электроэнергии за помещения находящиеся в муниципальной собственности и не переданные по договорам аренды или социального найма |  | 7400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров |  | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.10 | Создание (обустройство) контейнерных площадок |  | 12045500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 15959000,00 | 15423934,65 | 15423919,92 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального округа |  | 15959000,00 | 15423934,65 | 15423919,92 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Сергачского муниципального округа Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименова-ние | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименова-ние муници-пальной программы | Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 62009700,00 | 48260365,60 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 34274400,00 | 34370565,60 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) областной бюджет | 13845500,00 | 0 |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 13889800,00 | 13889800,00 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 15123700,00 | 15660852,53 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 15123700,00 | 15660852,53 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 17022200,00 | 3285793,15 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 3176700,00 | 3285793,15 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) областной бюджет | 13845500,00 | 0 |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 15959000,00 | 15423919,92 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 15959000,00 | 15423919,92 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сергачского муниципального округа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 13904800,00 | 13889800,00 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Нижегородской области | 15000,00 | 0 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 13889800,00 | 13889800,00 |

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

1. Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы 1:

1.1. Наиболее значимыми мероприятиями в отчитываемый период является:

1.1.1. Проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, мероприятия по земельным ресурсам - выполнение на 100%.

1.1.2. Модернизация муниципального сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Сергачского муниципального района Нижегородской области в судах, в том числе основные направления расходов: обеспечение предпродажной подготовки объектов приватизации - выполнение на 100%.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограммы 1 (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

2.1.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования – выполнение на 97%. Причиной невыполнения плановых назначений является  завышение объемов планирования бюджетных средств.

2.1.2. Приобретение в муниципальную собственность Сергачского муниципального района движимое имущество (транспортные средства) – не выполнение на 100%. Причиной не выполнения является отсутствие необходимости в приобретении муниципального имущества.

2.1.3. Организация аварийно-диспетчерского и технического обслуживания сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Сергачского муниципального округа – выполнено на 79%. Причиной невыполнения плановых назначений является  завышение объемов планирования бюджетных средств.

3. Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы 2:

3.1. Наиболее значимыми мероприятиями в отчитываемый период является:

3.1.1. Обеспечение функционирования системы дежурно-диспетчерской службы коммунального хозяйства Сергачского муниципального района – выполнение 104,7%.

3.1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (взнос собственника на капитальный ремонт) – выполнение 105,3%.

4. Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы 4:

4.1. Наиболее значимыми мероприятиями в отчитываемый период является:

4.1.1. Проведение работ по замене наружной тепловой изоляции на сетях теплоснабжения – выполнение 100%.

4.1.2. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде – выполнение 100%.

4.1.3. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах и сетях инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающими организациями – выполнение 100%.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1. Управление муниципальным имуществом Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области. Приобретение в муниципальную собственность Сергачского муниципального округа Нижегородской области объектов недвижимости и земельных участков. Улучшение технических характеристик муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области, повышение его коммерческой привлекательности | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 434000,00 | 917158,79 |  | отсутствуют |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Модернизация муниципального сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 92000,00 | 336800,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3 Организация аварийно-диспетчерского и технического обслуживания сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Сергачского муниципального округа | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 5000,00 | 19709,04 |  | Указаны в п.2.1.1 |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4 Приобретение в муниципальную собственность Сергачского муниципального округа Нижегородской области движимого имущества, в том числе транспортные средства | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 14592700,00 | 14387184,70 |  | отсутствуют |  |  |
| 7 | Непосредственный результат Величина прямых финансовых поступлений в районный бюджет, администрируемых Комитетом (млн.руб) | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 15,0 | 20,9 |  | отсутствуют |  |  |
| 8 | Непосредственный результат Количество муниципальных предприятий Сергачского муниципального округа Нижегородской области (ед.) | КУМИ и ЖКХ |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 1 | 1 |  | отсутствуют |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1 Организация и проведение конкурсов и другие мероприятия | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 91000,00 |  | 59969,40 |  | отсутствуют |  |  |
| 2 | Непосредственный результат Доля информации раскрываемой организациями жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет от общего количества информации подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | отсутствуют |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.2 Обеспечение функционирование системы дежурно-диспетчерской службы коммунального хозяйства Сергачского муниципального округа | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 1582300,00 |  | 1656465,67 |  | отсутствуют |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.3 Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (взнос собственника на капитальный ремонт) | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 1472000,00 |  | 1550358,08 |  | отсутствуют |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.5. Расходы на оформление материалов для участия в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 24000,00 |  | 19000,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.6. Расходы по оплате электроэнергии за помещения находящиеся в муниципальной собственности и не переданные по договорам аренды или социального найма | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 7400,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 7 | Непосредственный результат Количество обоснованных жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства (шт.) | КУМИ и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | отсутствуют |  |  |
| 8 | Непосредственный результат Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 65 |  | отсутствуют |  |  |
| 9 | Непосредственный результат Число граждан улучивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694 |  | 2102 |  | отсутствуют |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.8. Приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 1800000,00 |  | 0,00 |  | Министерством экологии РФ были внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств. На конец отчетного периода ЛБО составили 0,00 руб. |  |  |
| 11 | Непосредственный результат Количество приобретенных контейнеров, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов за исключением крупногабаритных отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 12 | Непосредственный результат реализации подпрограммы 6 Количество приобретенных бункеров, предназначенных для складирования крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.9. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 0,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 14 | Непосредственный результат реализации подпрограммы 7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 15 | Мероприятие 2.10. Создание (обустройство) контейнерных площадок | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 12045500,00 |  | 0,00 |  | Министерством экологии РФ были внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств. На конец отчетного периода ЛБО составили 0,00 руб. |  |  |
| 16 | Непосредственный результат Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 4 Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 4.1. Проведение работ по замене наружной тепловой изоляции на сетях теплоснабжения | Организации ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 1136500,00 |  | 1136500,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 2 | Непосредственный результат Снижение протяженности сетей теплоснабжения на которых требуется замена наружной тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  | 1005 |  | отсутствуют |  |  |
| 3 | Мероприятие 4.2. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Организации ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 8456100,00 |  | 8456100,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 4 | Мероприятие 4.3. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах и сетях инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающими организациями | Организации ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 4297200,00 |  | 4297200,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 5 | Непосредственный результат Количество технологических нарушений на сетях теплоснабжения в расчете на 1000 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 6 | Непосредственный результат Количество технологических нарушений на сетях водоснабжения в расчете на 1000 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 7 | Мероприятие 4.5. Установка приборов учета потребления воды в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 15000,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 8 | Непосредственный результат Количество жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Сергачского муниципального округа, оборудованных приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  | 136 |  | отсутствуют |  |  |
| 9 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области, с последующей постановкой в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 0,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 10 | Непосредственный результат Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.7 Перевод транспортных средств (автобусов) в предприятиях, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области и осуществляющих пассажирские перевозки, использующих в качестве моторного топлива бензин и дизельное топливо на альтернативные виды моторного топлива | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 0,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 12 | Непосредственный результат Количество транспортных средств (автобусов) в предприятиях, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области и осуществляющих пассажирские перевозки, использующих в качестве моторного топлива бензин и дизельное топливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 4.8 Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности через средства массовой информации | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 0,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |
| 14 | Непосредственный результат Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | отсутствуют |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 4.9 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области | КУМИ и ЖКХ | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | 0,00 |  | 0,00 |  | отсутствуют |  |  |

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Непосредственным результатом, достигнутым по подпрограмме 1 в отчетном году (2025) является:

Величина прямых финансовых поступлений в районный бюджет, администрируемых Комитетом при плановом назначении 15,00 млн.руб. фактически выполненных 20,9 млн.руб., что является увеличением поступлений собственных доходов бюджета Сергачского муниципального округа, направленных на решение вопросов местного значения.

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются значительный объем муниципального имущества, требующего проведение технической инвентаризации и соответственно финансовых расходов.

Вероятными последствиями влияния указанного фактора на основные параметры муниципальной программы будет являться неисполнение соответствующих мероприятий.

Непосредственным результатом, достигнутым по подпрограмме 2 в отчетном году (2025) является:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области. Улучшение экологического состояния округа и обеспечение экологической грамотности населения.

Непосредственным результатом, достигнутым по подпрограмме 4 в отчетном году (2025) является:

Снижение аварийности на сетях и объектах инженерных систем жизнеобеспечения, уменьшение потерь при передаче топливно-энергетических ресурсов потребителям, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности Сергачского муниципального округа Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности Сергачского муниципального округа Нижегородской области | % | 90 | 95 | 95 | На 31.12.2025 в муниципальной собственности осталось 1 муниципальное предприятие, которое является убыточным (МП Водоканал) |
| 2 | Индикатор 2 Доля земельных участков, являющихся государственной собственностью и муниципальной собственностью Сергачского муниципального округа Нижегородской области, по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации | % | 97 | 98 | 98 |  |
| 3 | Индикатор 3 Доля объектов муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Сергачского муниципального округа Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Сергачского муниципального района Нижегородской области | % | 93 | 95 | 99 |  |
| 4 | Индикатор 4 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Сергачского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципальной собственности Сергачского муниципального округа Нижегородской области | % | 73 | 75 | 75 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Величина прямых финансовых поступлений в районный бюджет, администрируемых Комитетом | млн. руб. | 22,96 | 15,0 | 20,9 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество муниципальных предприятий Сергачского муниципального округа Нижегородской области | Ед. | 5 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 «Доля средств собственников помещений уплаченных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от общего количества начисленных взносов» | % | 90 | 90 | 95 |  |
| 2 | Индикатор 2 «Доля организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, соблюдающих установленные требования по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Индикатор 3 «Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, с которыми заключены соглашения о взаимодействии и обмену информацией в рамках объединенной системы оперативно-диспетчерского управления с дежурно-диспетчерской службой ЖКХ Сергачского муниципального округа» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество приобретенных контейнеров, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов за исключением крупногабаритных отходов от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество приобретенных бункеров, предназначенных для складирования крупногабаритных отходов от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Непосредственный результат 1 «Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов» | ед. | 60 | 60 | 65 |  |
| 9 | Непосредственный результат 2 «Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов» | чел. | 1414 | 1694 | 2102 |  |
| 10 | Непосредственный результат 3 «Доля информации раскрываемой организациями жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет от общего количества информации подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации» | шт. | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Непосредственный результат 4 «Количество обоснованных жалоб населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | шт. | 8 | 8 | 8 |  |
| 12 | Количество приобретенных контейнеров, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов за исключением крупногабаритных отходов. | шт. | 193 | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество приобретенных бункеров, предназначенных для складирования крупногабаритных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок | шт. | 58 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сергачского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 «Снижение количества технологических нарушений на центральных инженерных сетях | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Индикатор 2 «Доля наружных сетей теплоснабжения с пенополиуретановой изоляцией, в общей протяженности наружных сетей теплоснабжения | % | 78,86 | 79,93 | 79,93 |  |
| 3 | Индикатор 3 «Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов» | % | 42,10 | 42,10 | 42,10 |  |
| 4 | Индикатор 4 «Доля бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области, не поставленных на учет в установленном порядке.» | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Индикатор 5 «Доля транспортных средств (автобусов) в предприятиях, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области и осуществляющих пассажирские перевозки, использующих вместо бензина и дизельного топлива, альтернативные виды моторного топлива» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Непосредственный результат 1 «Количество технологических нарушений на сетях теплоснабжения в расчете на 1000 п.м» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Непосредственный результат 2 «Количество технологических нарушений на сетях водоснабжения в расчете на 1000 п.м» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Непосредственный результат 3 «Снижение протяженности сетей теплоснабжения на которых требуется замена наружной тепловой изоляции» | п.м | 2068 | 1987 | 1005 |  |
| 9 | Непосредственный результат 4 «Количество жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Сергачского муниципального округа, оборудованных приборами учета энергоресурсов» | шт. | 136 | 136 | 136 |  |
| 10 | Непосредственный результат 5 «Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области» | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Непосредственный результат 6 Количество транспортных средств (автобусов) в предприятиях, расположенных на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области и осуществляющих пассажирские перевозки, использующих в качестве моторного топлива бензин и дизельное топливо. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Раздел 4 отчета. Информация  об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки расходов на реализацию муниципальной программы  в 2025 году в нее были внесены изменения:

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 14.03.2025г. № 172 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 21.05.2025г. № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2025г. № 381 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 09.10.2025г. № 568 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 06.11.2025г. № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2025г. № 774 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»

- постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 23.01.2026г. № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Сергачского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 14 ноября 2023 года №678»