Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа»
 за 2025 год 

Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 13.11.2023г. № 675. 


В течение срока действия Программы в нее вносились изменения. Всего в течение 2025 года в Программу было внесено 5 изменений. Причины внесения изменений в Программу - изменение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

На 01.01.2025 год финансовое обеспечение Программы составляло 144 784 070,00 руб., на 01.01.2026 г. с учетом внесенных изменений 204 922 671,26 руб., фактически исполнено 183 290 225,28 руб., или 89,44%.
        В соответствии с постановлением администрации Сергачского муниципального округа от 20.07.2023г. № 441 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Сергачского муниципального округа Нижегородской области» проведена оценка эффективности реализации Программы в 2025 году. В результате оценки эффективности установлено:
1. Степень реализации мероприятий Подпрограмм, запланированных к реализации в 2025 году равна 0,8.

2. Степень достижения индикаторов целей Подпрограмм:

1) Подпрограмма 1=1
2) Подпрограмма 2 =2
3) Подпрограмма 3=1
4) Подпрограмма 4=4
5) Подпрограмма 5=2
3. Оценка эффективности реализации Подпрограмм:

Подпрограммы 1,2,3,4,5 - степень эффективности высокая.
4.  Степень реализации муниципальной Программы = 0,81
5.  Эффективность реализации муниципальной Программы=0,80 (высокая).
Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Капитальное строительство»  

     Предусмотрено и реализовано в 2025 году 2 основное мероприятие: 
     -Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства;

     - Градостроительная деятельность.

      Мероприятие выполнено в полном объеме. В результате реализации мероприятия достигнуто качественное и своевременное планирование бюджета Сергачского муниципального округа, обеспечена сбалансированность бюджета; осуществлена эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета, отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета; отсутствует муниципальный долг.
      Информация об исполнении представлена в Разделе 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы и в Таблице 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.

      Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
      Предусмотрено к реализации в 2025 году 1 основное мероприятие:
      Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
      Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:
      Развитие дорожной инфраструктуры, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения на территории Сергачского муниципального округа, а именно:
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, устройство дорог с грунтовым типом покрытия;
- устройство и содержание  тротуаров;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений местного значения на территории Сергачского муниципального округа;
- ямочный ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, элементов обустройства автомобильных дорог. А также организация работы по подготовке предложений по разработке нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, - организация и проведение в установленном порядке совещания, конференции, выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участие в их работе, содействие реализации принятых на них рекомендаций, повышение безопасности пешеходного движения посредством мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения.
      Информация об исполнении представлена в Разделе 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы и в Таблице 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Мероприятие подпрограммы «Реализация мероприятий муниципальной программы» выполнено на 98%.
          Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программной выполнены в максимальном объеме.

Информация об исполнении представлена в Разделе 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы и в Таблице 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.
Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды»

      Из 3 основных мероприятий Подпрограммы реализовано в 2025 году - 2 мероприятия.


Мероприятия Подпрограммы:  

1) проведение ремонта дворовых территорий;
2) формирование современной городской среды. 
    Результатом реализации Подпрограммы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Сергача на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах города Сергача Сергачского муниципального округа Нижегородской области.

Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства дворовых территорий города Сергача.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Сергач;

- повысить уровень благоустройства муниципального образования  общего пользования и мест массового отдыха населения;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Сергача. 

Реализация цели и задач Подпрограммы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Подпрограммы.
Информация об исполнении представлена в Разделе 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы и в Таблице 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.
Подпрограмма 5 « Благоустройство поселений»

Из 4 основных мероприятий Подпрограммы реализовано в 2024 году - 3 мероприятия.


Мероприятия Подпрограммы:  

1) реализация мероприятий в рамках проекта «Восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945годов»;

2) благоустройство территории поселений;

3) реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".
      Цели подпрограммы:

- обеспечение деятельности  территориальных отделов администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

- организация и ведения контроля по уличному освещению;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий памятных мест посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945годов, благоустройство и восстановление;

- реализация мероприятия по благоустройству территорий направленные на реализацию государственных и региональных программ/проектов.

  Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме. Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
 
Информация об исполнении представлена в Разделе 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы и в Таблице 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.
Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки расходов на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области от 13.11.2023 г. № 675 в 2025 году в нее были внесены изменения:
- постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области №157 от 06.03.2025 г.;
       -постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области №356 от 09.06.2025 г.;

       - постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области №546 от 29.09.2025 г.;

      - постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области №638 от 11.11.2025 г.;

     - постановлением Администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области №777 от 29.12.2025 г.
